АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04 июня 2019 года                                                                                       № 30

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по ремонту и

оснащению контейнерных площадок на

территории Новосельского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

на 2019-2022 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, Администрация Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Постановляет:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по ремонту и оснащению контейнерных площадок на территории Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2022 годы, согласно приложению.

## Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Новосельского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области                             И.П.Андреюшкин

Приложение к постановлению Администрации

Новосельского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

№ 30 от 04.06.2019

План мероприятий («дорожная карта») по ремонту и оснащению контейнерных площадок на территории Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка ограждения и твердого покрытия контейнерных площадок в д. Верховье (7 контейнерных площадок (13 контейнеров) | май-август 2020 | Администрация Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 2 | Установка ограждения и твердого покрытия контейнерных площадок в д. Бабни (2 контейнерных площадки (3 контейнера) | май-август 2022 | Администрация Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 3 | Установка ограждения и твердого покрытия контейнерных площадок в д. Хлусы (1 контейнерная площадка (2 контейнера) | май-август 2022 | Администрация Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 4 | Установка ограждения и твердого покрытия контейнерных площадок в д. Жорновка (2 контейнерные площадки (2 контейнера) | май-август 2022 | Администрация Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 5 | Установка ограждения и твердого покрытия контейнерных площадок в д. Агапоново (2 контейнерные площадки (3 контейнера) | май-август 2021 | Администрация Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 6 | Установка ограждения и твердого покрытия контейнерных площадок в д. Новосельский (3 контейнерные площадки (4 контейнера) | май-август 2021 | Администрация Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 7 | Установка ограждения и твердого покрытия контейнерных площадок в д. Язвище (2 контейнерные площадки (2 контейнера) | май-август 2022 | Администрация Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |